项目章程

* **项目名称**

简礼

* **项目经理**

梁雅洁

* **项目背景**

如今结婚行业仍存在着同质化、模式传统等很多问题。随着消费需求升级，备婚一族追求个性化，想要定制一场与众不同的、美轮美奂的婚礼，但往往时间紧张和尽善尽美形成了强烈的反差，新人在筹备婚礼的时候都会焦头烂额,甚至不知道该从何着手。我们希望通过简礼小程序，使这一情况得到缓解。

* **项目目标**

我们打算做一款专门为工作繁忙的新人提供备婚推荐的程序既可以解决时间短的前提，又可以满足用户个性化的需求，给备婚一族提供良好的选择服务，给用户带来一场不留遗憾的婚礼。

* **项目范围**
  + 爱推 (婚纱摄影，婚礼策划，礼服)
  + 新婚圈（动态交流，婚嫁问答，发布）
  + 我的 （个人信息，我的收藏，我的消息，记账本）
* **进度**
  + 2020．11月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2020．12月：产品的需求细化、产品设计细化，组建网站建设团队，进入建设期；
  + 2021．1-3月：产品进入测试阶段（吸引尽可能广泛的商家和学生进行测试）；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**